附件1

株洲市地下综合管廊建设计划表（2017年开工项目）

| 序号 | 建设单位 |  | 配建道路名称 | 管廊长度 （km） | 项目总投资（万元） | 资金 来源 | 建设期 | 管廊 类型 | 是否调整断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城发集团 |  | 天池路一期 （江湾路-枫溪大道） | 1.78 | 12104 | 自筹 | 2017-2018 | 干线 | 否 |
| 2 |  |  | 武广大道 （湘芸路-湘江大道） | 2.30 | 17779 | 自筹 | 2017-2019 | 干线 | 路幅宽度不变，调整道路分幅 |
| 3 |  |  | 航空大道 （南环路-慢城大道） | 1.58 | 11692 | 自筹 | 2017-2019 | 干线 | 否 |
| 4 | 市清水塘 投资公司 |  | 疏港大道 (近江路—铜霞路) | 1.65 | 5255 | 自筹 | 2017-2018 | 干线 | 路幅宽度不变，调整道路分幅 |
| 5 |  |  | 物流大道 （铜霞路~建设北路） | 2.30 | 15088 | 自筹 | 2017-2018 | 干线 | 路幅宽度不变，调整道路分幅 |
| 6 | 石峰区政府 | 循环 集团 | 日新路 （田心大道-规划支路一） | 0.81 | 2495 | 自筹 | 2017-2019 | 干线 | 路幅宽度不变，调整道路分幅 |
| 7 | 市国投集团 | 国投轨道公司 | 盘龙路 （云瑞路-荷叶坝路） | 2.90 | 20648 | PPP | 2017-2019 | 干线 | 路幅宽度不变，调整道路分幅 |
| 8 | 市云发集团 |  | 云峰大道 （华强路-升龙大道） | 2.50 | 7788 | PPP | 2017-2019 | 干线 | 路幅宽度不变，调整道路分幅 |
| 合 计 |  |  |  | 15.82 | 92849 |  |  |  |  |

附件2

株洲市地下综合管廊建设计划表（2018-2019年开工项目）

| 序号 | 建设单位 |  | 配建道路名称 | 管廊长度 （km） | 项目总投资（万元） | 资金 来源 | 建设期 | 管廊 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城发集团 |  | 天池路二期 （湘江六桥-南环路） | 1.61 | 5546 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 2 |  |  | 铁东路 (迎新路-七斗冲站) | 2.38 | 18397 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 3 |  |  | 铁东路 （白石港路-响田路） | 2.33 | 18407 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 4 |  |  | 新马东路 (湘芸路--京广高速) | 1.64 | 14432 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 5 | 市交发集团 |  | 乐水大道 (武广大道-慢城大道) | 2.87 | 17737 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 6 |  |  | 武广大道 （滨江南路-湘江大道） | 1.31 | 10126 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 7 |  |  | 沧水路 (湘江大道-滨江南路) | 1.55 | 9564 | 自筹 | 2019-2020 | 支线 |
| 8 | 荷塘区政府 | 市教投集团 | 金荷大道 (北环路-金桥路) | 1.54 | 5490 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 9 | 市清水塘投资公司 |  | 疏港大道 （清水路-铜霞路） | 1.78 | 5669 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 10 | 市清水塘投资公司 |  | 法华大道 （石峰大道-清水路） | 2.50 | 18500 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 11 |  |  | 近江路 （株冶路-港汇路） | 1.31 | 8096 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 12 |  |  | 观石路 (铜霞路-霞湾路) | 0.51 | 3124 | 自筹 | 2018-2020 | 支线 |
| 13 |  |  | 晶石路 (株冶路-疏港大道) | 1.13 | 4034 | 自筹 | 2018-2020 | 支线 |
| 14 | 天元区政府 | 湖南天易 集团 | 湘芸路 （健康大道—创新大道） | 1.18 | 7292 | PPP | 2018-2020 | 干线 |
| 15 |  |  | 栗塘路 （健康大道—创新大道） | 0.76 | 5510 | PPP | 2018-2020 | 干线 |
| 16 |  |  | 健康大道 （湘芸路—乐山大道） | 1.49 | 9536 | PPP | 2018-2020 | 干线 |
| 17 |  |  | 湘芸路 （创业大道—健康大道） | 0.60 | 3708 | PPP | 2018-2020 | 干线 |
| 18 |  |  | 栗塘路 （创业大道—健康大道） | 0.50 | 3625 | PPP | 2018-2020 | 干线 |
| 19 | 芦淞区政府 | 新芦淞集团 | 天曲路 (航空大道-枫溪大道) | 1.84 | 11371 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 20 |  |  | 机电大道 （东城大道-机场大道） | 2.77 | 17326 | 自筹 | 2018-2020 | 支线 |
| 21 | 荷塘区政府 | 金城集团 | 金塘大道 （金龙路-金城东路） | 0.87 | 5498 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 22 | 荷塘区政府 | 金城集团 | 金塘大道 （金城东路-金桥路） | 0.73 | 4614 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 23 |  |  | 金荷大道 (金城东路-金龙路) | 0.44 | 1569 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 24 |  |  | 金荷大道 (金桥路-金城东路) | 1.50 | 5348 | 自筹 | 2019-2020 | 干线 |
| 25 | 石峰区政府 | 循环集团 | 藏龙路 （田红路-田林路） | 2.10 | 7886 | 自筹 | 2018-2020 | 支线 |
| 26 | 株洲经开区 管委会 | 市云发集团 | 盘龙路 （云天大道-云海大道） | 2.40 | 17088 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 27 |  |  | 云瑞路 （盘龙路-云龙大道） | 0.70 | 3260 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 28 |  | 市教投集团 | 盘龙南路B段 （崇德路-学林路） | 0.53 | 3588 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 29 |  |  | 盘龙南路D段 （明礼路-红旗路） | 2.37 | 16045 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 30 |  | 龙母河公司 | 盘龙路 （云海大道-荷叶坝路） | 1.16 | 7000 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 31 |  |  | 云天大道 （华强路-升龙大道） | 1.74 | 13198 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 32 |  | 云龙城乡 建设公司 | 云瑞路 （云龙大道-示范区边界） | 0.70 | 5971 | 自筹 | 2018-2020 | 干线 |
| 合 计 |  |  |  | 46.84 | 288555 |  |  |  |