附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位：（盖章）株洲市城建档案馆  项目名称：数字城建档案建设项目、智慧株洲数字化地下管线工程专项资金、馆房加层工程款、公共资源交易中心库房建设工程款

| 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 1、地下管线：自完成我市第二次地下管线普查及信息化建设后，我市地下管线损毁较大事故有明显减少，达到了良好的社会和经济效益。随着城市的快速发展建设，我市每年大概有650公里的新增管线入地，管线数据更新关系到管线普查及信息化工程的成败。全市新增地下管线修补测将保证政府会议纪要“高起点、高标准、全面普查”的要求得到落实，保证普查数据的完整和管线系统的正常运行。2017年，完成了2016年度修补测工程结算，结算管线长度452.485公里。启动了2017-2018年度全市修补测招投标工作，预计完成650公里全市新增地下管线的修补测数据采集整理、验收入库。 2、数字化城建档案：以国标为标准，不断更新和完善“株洲市城建档案管理系统”，建立了一套以电子文档管理、实体文档管理并行且电子文档管理先行为特点的建设工程电子文件归档工作流程。大力推广城建档案管理软件，加速建设工程电子档案的接收，完成档案数字化扫描6500卷。 2、数字城建档案建设项目:按照市委、市政府提出继续深化“数字株洲”信息化应用成果，争做国家智慧城市示范，推进和协同各部门业务信息化建设与应用的建设要求，株洲市数字城建档案馆项目应运而生。通过该项目建设能进一步优化现有档案管理模式，提高城建档案服务水平，建立档案收集、管理、利用、资源整合、电子文件存储备份等信息化管理体系和服务体系，提高工作效率和服务水平，为城市经济、社会、文化的发展提供便捷的城建档案信息资源服务。对2017年新增1万多卷城建档案进行档案整理、著录、扫描、修图、上传、检查验收, 完成纸质档案数字化，有利于档案的保存，全面实现数字化档案馆。 2、支付馆房加层财政评审金额1573万元的85%，本年支付137万。 3、完成公共资源交易中心库房建设项目，共支付57.86万元。 |  |
| --- | --- | --- |
| 专项资金 投入和使用情况 | 1、地下管线工程：2018年12月，按合同支付工程进度款251.79（软件维护、地下管线服务器购置、2017-2018年修补测工程等项目） 2、支付馆房加层财政评审金额1573万元的85%，本年支付137万。 3、完成公共资源交易中心库房建设项目，共支付57.86万元。 |  |
| 项目组织实施情况 | 1、数字化城建档案：项目由市住建局牵头，市建设信息中心（城建档案馆）具体承担。项目时间为2017年12月19日至2018年11月27日，共完成A3、A4幅面数字化加工981326页，A0、A1、A2幅面数字化加工44105页，共整理了10432 卷城建档案。一共进行了7批次的数字化加工验收，验收全部合格。 |  |
| 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 株洲市地下管线普查与信息化工程已于2012年底完成，2013年完成新增管线修补测392.597公里，2014年-2015年完成新增管线修补测636.513公里，2016年度结算管线长度452.485公里。已完成2017-2018年度新增地下管线工程集中修补测竣工内业外业检查，数据入库和验收工作，目前正在进行竣工资料整理和工程量结算工作。 对新建道路进行管线修补测，实现地下管线数据更新，保证管线数据的准确性和现势性，能有效减少管线事故造成的经济损失，为规划设计提供辅助，提高劳动生产率，避免重复建设造成的浪费，为城市应急救灾提供参考依据，提高城市地下管线信息现代化管理水平，保障城市高效率、高质量的运转。截止2018年12月，《株洲市综合管线信息管理系统》已整理入库管线长度7948余公里，普查成果投入使用后，共为社会各界提供地下管线资料查询600余人/次，打印管线图3900幅，为社会各界提供管线信息资源查询、统计与分析等服务，为城市规划、建设、管理提供决策依据，确保城市安全有序运行，保障人民群众生命财产安全。 数字化城建档案：2018年度数字化加工继续采用2017年度的单价，通过严格把关，对承建单位的工作质量和进度进行有效管理，基本实现新进馆的档案能及时完成数字化加工，并上传至城建档案综合管理信息系统，做到了城建档案电子文件数据的及时更新，为城市规划、建设、管理提供了更好的支撑、保障以及服务。截止2018年11月27日，共完成A3、A4幅面数字化加工981326页，A0、A1、A2幅面数字化加工44105页，共整理了10432 卷城建档案。 2、支付馆房加层财政评审金额1573万元的85%，本年支付137万。 3、完成公共资源交易中心库房建设项目，共支付57.86万元。 |  |
| 审核意见 | 归口管理科室意见：（盖章） | 绩效管理科意见：（盖章） |

填报人：周雪娟            联系电话：28687469             填报日期：2019.4.3